LĪGUMS

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Skrundas novada grants ceļu pārbūvei

Skrundā								2017.gada 1. martā

Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000015912, juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, tās Domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces personā, kura rīkojas, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Skrundas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „Tomus”, Reģ. Nr. 40003993674, turpmāk tekstā - Izpildītājs, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Kristīne Zirne, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti arī Puses vai katrs atsevišķi- Puse, vadoties no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, paužot brīvu gribu, pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas organizētā iepirkuma SNP/2017/4 Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Skrundas novada grants ceļu pārbūvei rezultātiem, noslēdz sekojoša satura līgumu, (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta „Skrundas novada grants ceļu pārbūve ceļa posmā Klūgas- Pikuļi- Jaunmuiža” izstrādi un autoruzraudzību, (turpmāk tekstā - Pakalpojums), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), un Izpildītāja iepirkumā iesniegto piedāvājumu.

  - Pasūtītājs apņemas samaksāt par Līguma 1.1.punktā minēto Pakalpojumu veikšanu Līguma 3.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā saskaņā ar līgumam pievienoto Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2).

- LĪGUMA TERMIŅŠ

  - Izpildītājam Līguma 1.1.punktā noteiktais Pakalpojums- būvprojekta izstrāde un Būvvaldē akceptēta būvprojekta ar pieņemšanas- nodošanas aktu nodošana Pasūtītājam ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas, t.i., līdz 2017.gada 31.augustam. Par Pakalpojuma izpildes datumu tiek uzskatīts pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas datums.

  - Šī Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos rakstveidā, šādos gadījumos:

    - ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteiktā Pakalpojuma izpilde;

    - ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

    - Par autoruzraudzības pakalpojuma izpildi starp pusēm tiks slēgta atsevišķa vienošanās pie šī līguma pēc tam, kad Pasūtītājam, balstoties uz Izpildītāja izstrādāto būvprojektu, tiks apstiprināts projekts  Lauku atbalsta dienestā un piešķirts finansējums būvprojekta īstenošanai. Gadījumā, ja Pasūtītajam netiek apstiprināts projekts  Lauku atbalsta dienestā un piešķirts finansējums būvprojekta īstenošanai, Pasūtītājs var atteikties no autoruzraudzības veikšanas.

- LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

  - Kopējā līgumcena par līguma 1.punktā noteikto pakalpojumu izpildi tiek noteikta 10 222,08 EUR (desmit tūkstoši divi simti divdesmit divi eiro, 08 centi), tai skaitā PVN ar 21% likmi – 1774,08 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit četri eiro, 08 centi). Kopējā līguma summā saskaņā ar iepirkumam iesniegto finanšu piedāvājumu  ietverta:

    - Līgumcena par būvprojekta izstrādi un akceptēšanu, pavisam […] EUR (…), tai skaitā PVN … EUR (…);

    - Līgumcena par autoruzraudzības veikšanu būvdarbu izpildes laikā – […] EUR (…), tai skaitā PVN … EUR (…).

  - Pasūtītājs līguma 3.1. punktā  noteiktās Summas samaksu veic šādā kārtībā:

    - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma 3.1.1. punktā noteikto summu Būvvaldē akceptēta būvprojekta saņemšanas, Pakalpojuma izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un pēc atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Nauda tiek pārskaitīta rēķinā norādītajā Izpildītāja bankas kontā.

    - Samaksa par autoruzraudzības veikšanu 3.1.2.punktā noteiktajā apmērā tiek samaksāta saskaņā ar veikto darbu izpildi būvdarbu laikā, Pakalpojuma izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un pēc atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Nauda tiek pārskaitīta rēķinā norādītajā Izpildītāja bankas kontā.

  - Līguma Summa nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam vai kritumam.

  - Visi norēķini tiek veikti eiro (EUR), norēķini tiek veikti eiro.

- PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS UN PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā veic būvprojekta „Skrundas novada grants ceļu pārbūve ceļa posmā Klūgas- Pikuļi- Jaunmuiža” izstrādi un  ar pieņemšanas-nodošanas aktu nodod Pasūtītājam Būvvaldē akceptētu tehnisko projektu un visu dokumentāciju, kas saistīta ar Pakalpojuma izpildi.

  - Izpildot Pakalpojumu, Izpildītājs ievēro vispārpieņemto praksi attiecīgā Pakalpojuma sniegšanai, kā arī vadās no Pasūtītāja norādījumiem un Pasūtītāja akceptētās Pakalpojuma sniegšanas kārtības. Izpildītājs, sniedzot Pakalpojumu, ievēro spēkā esošās procedūras un atbilstošos normatīvos aktus, kā arī šī Līguma nosacījumus, projektēšanas uzdevumu un tehniskās specifikācijas prasības.

  - Pēc Pakalpojuma izpildes Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju pieņemt Pakalpojumu, vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu un visu ar Pakalpojuma izpildi saistīto dokumentāciju, tai skaitā, Skrundas novada Būvvaldē akceptētu būvprojektu „Skrundas novada grants ceļu pārbūve ceļa posmā Klūgas- Pikuļi- Jaunmuiža” 6 eksemplāros (viens eksemplārs cauršūts cietos kartona vākos ar sanumurētām un saskaitītām lapām Būvniecības komisijas arhīvam, viens eksemplārs autora arhīvam, 4 eksemplāri Pasūtītājam) un CD formātā, kā arī citu ar Pakalpojuma izpildi saistīto dokumentāciju. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no šāda uzaicinājuma saņemšanas paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus, ar ko pamato atteikumu Pakalpojumu pieņemt. Pie Pakalpojuma pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Pakalpojuma izpildes pārbaudi, lai pārliecinātos par tā atbilstību šim Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus.

  - Par Pakalpojuma izpildes dienu tiek uzskatīta abpusēja Būvvaldē akceptēta būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas diena.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja tas konstatē, ka Pakalpojums ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, neatbilst šī Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Šajā punktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesību aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja saistību izpildes kavējumu.

  - Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic atkārtotu Pakalpojuma pieņemšanu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītāja tiesības un pienākumi:

    - Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtā Pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs uzņemas uz sava rēķina veikt visus Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos saskaņojumus, saņemt atļaujas vai licences, ja tādas paredz normatīvie akti, kā arī apņemas Pakalpojuma sniegšanas laikā ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus.

    - Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem, vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai tā ietvaros radītā produkta turpmāku izmantošanu.

    - Izpildītājs ir tiesīgs Pakalpojuma vai jebkuras tā daļas izpildi nodot trešajām personām tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Saskaņā ar šo punktu izteiktā Pasūtītāja piekrišana nekādā mērā nesamazina Izpildītāja atbildību attiecībā uz trešajām personām nodotā Pakalpojuma izpildi un neizvirza nekādus pienākumus Pasūtītājam.

    - Izpildītājs apņemas uzskatīt par konfidenciālu jebkuru Pakalpojuma sniegšanas laikā izstrādāto dokumentāciju, kā arī jebkuru šī Līguma ietvaros no Pasūtītāja saņemto informāciju vai dokumentāciju. Izpildītājs apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

    - Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pēc tā pieprasījuma ziņojumus un atskaites šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Izpildītājs papildus saskaņā ar šajā Līgumā noteiktajiem iesniedzamajiem ziņojumiem vai atskaitēm divu darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz tam nepieciešamo informāciju par Pakalpojumu un tā sniegšanas gaitu.

    - Izpildītājs pilnībā uzņemas materiālo atbildību par atkāpēm no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Izpildītājs nodod Līgumā paredzētajā termiņā Pasūtītājam akceptētu tehniskā projekta dokumentāciju.

    - Izpildītājs Pakalpojuma izpildē ievēro kompetentu institūciju un amatpersonu prasības un norādījumus.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - Pasūtītājs ir tiesīgs gadījumā, ja konstatē, ka Izpildītāja pieaicinātais apakšuzņēmējs, darbinieks vai kāda trešā persona nepilda savus pienākumus, vai ir ar neatbilstošu kvalifikāciju, pieprasīt attiecīgā apakšuzņēmēja, darbinieka vai trešās personas nomaiņu ar tādu, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze.

    - Pasūtītājs apņemas iesniegt Izpildītājam to Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā vai kuras iesniegšanu ir apņēmies Pasūtītājs. Pārējās Pakalpojuma pienācīgai sniegšanai nepieciešamās informācijas un dokumentācijas vākšana, ja vien Puses nav vienojušies savādāk, ir Izpildītāja pienākums un ar to saistītās Izpildītāja izmaksas ir iekļautas šī Līguma cenā.

    - Pasūtītājs izskata tehnisko projektu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesniegšanas un ar piezīmēm vai saskaņotu atgriež Izpildītājam. Ja būvprojekts atgriezts Izpildītājam ar piezīmēm, pēc piezīmju novēršanas Pasūtītājs saskaņo tehnisko projektu un papildus piezīmes neizvirza.

    - Pasūtītājs piezīmes par tehnisko projektu iesniedz rakstiski.

    - Ja Pasūtītājam pēc tehniskā projekta izskatīšanas un piezīmju novēršanas no Izpildītāja puses vēl rodas piezīmes, tad Puses slēdz papildus vienošanos par Līguma termiņa pagarināšanu uz laiku, kas nepieciešams, lai novērstu papildus piezīmes.

    - Pasūtītājs apņemas Izpildītājam neizvirzīt prasības, kas būtu pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

6.1.	Šo Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri šī Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2.	Šī Līguma Summa nedrīkst tikt grozīta šī Līguma izpildes laikā, izņemot gadījumus, ja tiek veiktas izmaiņas Pasūtījuma apjomā.

6.3.	Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt šo Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

6.3.1.	Ja Izpildītājs nokavējis jebkuru no šajā Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Pakalpojuma vai jebkuras tā daļas izpildes termiņiem un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas.

6.3.2.	Ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar šo Līgumu, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas.

6.4.	Ja Pasūtītājs par būvprojektu nav sniedzis piezīmes 5 (piecu) darba dienu laikā, tad Līguma izpildes termiņš automātiski pagarinās par nokavēto dienu skaitu.

6.5.	Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt šo Līgumu, ja Pasūtītājs nokavē tehniskā projekta apstiprināšanu vairāk par 10 (desmit) darba dienām no tā iesniegšanas brīža, pēc Līguma laušanas Pasūtītājam nav tiesības uz Izpildītāja izstrādāto projektu.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Izpildītājs uzņemas atbildību par Pasūtījuma pienācīgu izpildi, tā kvalitāti, atbilstību šim Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Pasūtījuma izpildē, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Izpildītāju vai citus ekspertus vai speciālistus, kā arī nosūta paziņojumu Izpildītājam.

  - Jebkurā gadījumā, kad Pasūtījums nav izpildīts atbilstoši šī Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs uz sava riska un rēķina pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Pasūtījuma izpildē.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nav novērsis trūkumus Pasūtījuma izpildē šī Līguma 4.5.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs trūkumu novēršanu veikt patstāvīgi, vai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, samaksu veicot 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas. Ja Izpildītājs apņemas novērst trūkumus pēc Līgumā noteiktā termiņa, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no šī Līguma Summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī Līguma Summas.

  - Ja Izpildītājs nenodod Pasūtījumu vai jebkuru tā daļu šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no šī Līguma Summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī Līguma Summas.

  - Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu šajā Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%  no šī Līguma Summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai atsakās pildīt šo Līgumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma Summas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda vai atsakās pildīt šo Līgumu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma Summas.

  - Puses atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pienācīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz līgumu pamatojoties uz Līguma 6.3. punktā minētiem gadījumiem, tad Izpildītājam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam visas tā samaksātās summas Izpildītājam, kas pārskaitītas pamatojoties uz šo Līgumu un papildus samaksāt līgumsodu 10% apmērā no Līguma Summas.

- INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE UN PUŠU KORESPONDENCE

  - Visa informācija, ko šī Līguma izpildes laikā iegūst Izpildītājs, kā arī visi dokumenti, kas radušies šī Līguma saistību izpildes gaitā, tiek uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu un ir pakļauti lietošanas ierobežojumiem kā norādīts Līguma 8.2. un 8.3. punktos.

  - Visi Pasūtītājam iesniegtie dokumenti, kas saistīti ar būvniecības darbiem, kā arī papildus informāciju, kas iegūta Pasūtījuma veikšanas gaitā, ir Pasūtītāja īpašums. Izpildītājs ir tiesīgs paturēt minēto dokumentu kopijas ar nosacījumu, ka šos materiālus Izpildītājs neizmantos kādam citam mērķim bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

  - Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt Līguma 8.2.p. minēto dokumentu un informācijas konfidencialitāti un 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām neatklāt jebkuru šim Līgumam vai Pasūtītāja darījumiem vai darījuma operācijām piekritīgu vai konfidenciālu informāciju, ja no Pasūtītāja nav saņemta iepriekšēja rakstiska piekrišana.

  - Problēmas, kas rodas Pasūtījuma izpildes gaitā, tiek risinātas sekojoši:

    - Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

    - Pasūtītājs saņēmis Līguma 8.4.1.punktā minētā risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstiskā risinājuma iesniegšanas dienas.

    - Ja Pasūtītājs Līguma 8.4.2.punktā minētajā kārtībā un termiņā nav sniedzis Izpildītājam atbildi, tad Izpildītājs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot normatīvos aktus un šī Līguma prasības.

  - Operatīvu jautājumu risināšanai Puses norīko savus pārstāvjus: no Pasūtītāja puses – Skrundas novada pašvaldības Attīstības nodaļas pārstāvi Zani Eglīti, mob.tālr. 26665874, no Izpildītāja puses – Artūrs Zirnis, mob.tālr.26423317.

- IZPILDĪTĀJA PERSONĀLS

  - Līguma izpildē Izpildītājs drīkst iesaistīt tikai tādu personālu, kuram ir attiecīgā kvalifikācija un sertifikāts.

  - Ja Pasūtītājs atklāj, ka kāds no Izpildītāja personāla ir izdarījis nopietnu pārkāpumu vai pret to ir izvirzīta prasība vai iestājusies sodāmība, vai arī Pasūtītājam ir nopietni iemesli būt neapmierinātam ar kāda darbinieka veikto darbu, Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska lūguma ar attiecīgu motivējumu atrod šai personai aizvietotāju ar identisku vai augstāku kvalifikāciju.

  - Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt segt papildus izmaksas, kuras rodas vai kuras ir saistītas ar jebkura darbinieka atlaišanu vai nomaiņu.

- ĪPAŠUMA TIESĪBAS

  - Visa dokumentācija, kuru šī Līguma ietvaros ir izstrādājis Izpildītājs, ir uzskatāma par Pasūtītāja īpašumu, izņemot Līguma 6.5.punktā atrunāto gadījumu. Izpildītājam ir pienākums minēto dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs minēto dokumentāciju izmantot ar šo Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risinās sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīdi, nesaskaņas un domstarpības tiks risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā ir jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama viņa šajā Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 2 (nedēļām) mēnešiem vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 2 (divām) nedēļām, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai vienojas par Pasūtījuma izpildes termiņu, vai arī lauž šo Līgumu.

- Citi noteikumi

  - Diena šī Līguma izpratnē un ietvaros ir kalendārā diena, nedēļa ir kalendārā nedēļa un mēnesis ir kalendārais mēnesis, ja vien šajā Līgumā nav noteikts citādi.

  - Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Šis Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru apmainās Puses un kura ir attiecināma uz šo Līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir jābūt iesniegtai otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz šajā Līgumā norādīto adresi.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti.

  - Izmaiņas un papildinājumi Līgumā stājas spēkā tad, kad par to ir panākta rakstiska vienošanas, kuru ar parakstiem apstiprinājušas abas Līguma slēdzējas Puses.

  - Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __(ar vārdiem) lapām 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem pa vienam eksemplāram.

  - Līgumam pievienoti 4 (četri) pielikumi  –

    - Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija

    - Pielikums Nr.2. Finanšu piedāvājums

  - Līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu un saistībā ar to izdotajiem noteikumiem.

  - Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Līguma slēdzējas Puses.

15. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs Skrundas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000015912 Juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 Valsts Kase Konts: ____________________ L.Robežniece | Izpildītājs SIA „Tomus” Reģ.Nr. 40003993674 Juridiskā adrese:Lubānas iela 125A-17 Rīga, LV-1021 A/S Swedbank Konts:LV62HABA0551019903786 _______________________K.Zirne |
| --- | --- |