LĪGUMS

Nr.2.6.1/1/2015

Par apgaismojuma instalācijas pārbūvi Skrundas vidusskolā

Skrundā,

2015. gada 6.janvārī

Skrundas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000015912, juridiskā adrese: Raiņa ielā 11, Skrundā, LV-3326, tās domes priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES personā, kura darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Skrundas novada pašvaldības nolikuma, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

SIA „Elektriķis”, reģistrācijas Nr. 51203002191, adrese Elektriķu iela 8, Ventspils, LV-3601, tās ___ personā, kurš darbojas pamatojoties uz ___,turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas veikto iepirkumu Nr. SNP/2014/29 „Skrundas vidusskolas apgaismojuma instalācijas pārbūve Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā”, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. LĪguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Skrundas vidusskolas apgaismojuma instalācijas pārbūvi Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadā.

  - Pasūtītājs apņemas samaksāt šajā Līgumā noteiktā kārtībā Izpildītājam par Pasūtījuma izpildi EUR 19 831,52 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens euro, 52 centi), tai skaitā PVN 21% EUR 3 441,83 (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro, 83 centi).

2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. 	Izpildītājs apņemas sākt darbus nākamajā dienā pēc Līguma parakstīšanas, un izpildīt tos līdz 2014.gada 6.februārim.

2.2. 	Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Izpildītāja veikto darbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem.

2.3.	Izpildītājs apņemas ievērot, likumdošanas aktus, kas regulē darbu veikšanu, drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.

2.4. 	Izpildītājam nav tiesību patvaļīgi grozīt pušu saskaņoto darbu veikšanas kārtību atbilstoši Līguma noteikumiem.

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. 	Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par atbilstoši Līgumam veiktajiem darbiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

3.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja veiktos darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, ja tie atbilst Pasūtītāja prasībām.

4. DARBU NODOŠANAS PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1. 	Brīdī, kad darbi pabeigti, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam un tiek sastādīts darbu pieņemšanas- nodošanas akts.

4.2. 	Pasūtītājam, atsakoties pieņemt darbus, puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par viņa līdzekļiem, 5 dienu laikā.

4.3. 	Ja Izpildītājs darbus paveic pirms termiņa, tam ir tiesības nodot, bet Pasūtītājam pirms termiņa pieņemt darbus un samaksāt par darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.4. 	Ja darbu izpildes procesā atklājas, ka darbu rezultāts būs negatīvs vai šo darbu tālāka turpināšana nav lietderīga, Izpildītājam darbi ir jāaptur un par to rakstveidā jāpaziņo Pasūtītājam 3 dienu laikā pēc darbu apturēšanas. Pasūtītājam 3 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas jāizskata jautājums par darbu turpināšanas lietderību, tā virzienu un samaksu.

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. 	Par Līguma priekšmetā paredzēto darbu veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam EUR 19 831,52 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens euro, 52 centi), tai skaitā PVN 21% EUR 3 441,83 (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro, 83 centi).

  - Līguma cena var mainīties, tikai mainoties nodokļu likmēm.

  - Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas summas pārskaitījumu no sava bankas konta Izpildītāja kontā.

  - Līguma cena tiek apmaksāta sekojošā veidā:

    - uzsākot darbu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansa maksājumu EUR 3 966,30 (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro, 30 centi), pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu.

    - pārējā Līguma cena- EUR 15 865,22 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro, 22 centi), tiek samaksāta pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un izrakstīta attiecīga rēķina iesniegšanas. Ja Pasūtītājs nav apmierināts ar darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs sastāda rakstisku protokolu, kurā norāda veicamos darbus, un, vienojoties ar Izpildītāju, nosaka to izpildes termiņu. Pēc defektu novēršanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam jaunu darbu izpildes aktu un Pasūtītājs to izskata, akceptē Līgumā noteiktajā kārtībā. Defektu novēršana notiek par Izpildītāja līdzekļiem.

  - Nekvalitatīvi veiktie darbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Izpildītāja rēķina.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

6.1. 	Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.2. 	Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi vai neizpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.3. 	Puses apņemas kompensēt viena otrai zaudējumus, kuri radušies Līgumā paredzēto saistību neizpildes vai to nepienācīgas izpildes rezultātā.

6.4. 	Izpildītājs uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo darbu kvalitāti un termiņiem.

6.5. 	Izpildītājs uzņemas atbildību par darba aizsardzību.

6.6. 	Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību gadījumā, ja viņš bez Pasūtītāja atļaujas atkāpjas no Līgumā abu pušu saskaņotās darbu veikšanas kārtības.

6.7. 	Ja Izpildītājs pirms termiņa lauž Līgumu tādu apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītājam Līgumā paredzēto pienākumu neizpildi, Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 5.1. punktā noteiktās summas un jāatlīdzina visi zaudējumi, kas Pasūtītājam radušies šā Līguma laušanas dēļ.

6.8. 	Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību izpildes.

6.9. Puses nav atbildīgas viena otrai pie nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihija, jebkura rakstura karadarbība, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt ne novērst. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi uz termiņu, kurā darbojas šie apstākļi.

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

7.1. 	Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

7.2. 	Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā, vai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Izpildītāja pienākums ir pilnībā atlīdzināt ar šādu Līguma laušanu Pasūtītājam radītos zaudējumus.

8. PAPILDUS NOTEIKUMI

8.1. Ja darbu laikā nepieciešams veikt papildus darbus, tad Izpildītājs par to informē Pasūtītāju un Puses kopīgi izvērtē nepieciešamo papildus darbu apjomu un izmaksas.

8.2. 	Izpildītājs papildus darbus var veikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. 	Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

9.2. 	Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.

9.3. 	Līgums sastāv no pamatteksta divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs – pie Izpildītāja.

9.4. 	Pasūtītājs un Uzņēmējs piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.

9.5.   Pielikumi: Nr.1	Tāme; Nr.2	Darbu izpildes kalendārais grafiks.

10.PUŠU REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: Skrundas novada pašvaldība NMR Nr. 90000015912, juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 Banka A/S „SEB banka”, Kods: UNLALV2X Konts: LV02UNLA0011012130924 | Izpildītājs: SIA „Elektriķis” Reģ.Nr. 51203002191 adrese: Elektriķu iela 8, Ventspils, LV-3601 Banka: A/S SEB banka Kods: UNLALV2X Konts: LV92UNLA0019002467153 |
| --- | --- |
| /L.Robežniece/ | /__/ |